**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko

tel.: 44/781-42-46; faks: 44/781-42-24

e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl;

adres strony internetowej: [www.kluczewsko.gmina.pl](http://www.kluczewsko.gmina.pl)

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00-15:00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”**

TRYB ZAMÓWIENIA.

Postępowanie będzie prowadzone **w trybie przetargu** **nieograniczonego** o wartości poniżej 5 548 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – *Prawo* *zamówień publicznych* (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm), nazywanej w dalszej części *Prawem.*

Zatwierdzam:

**KIEROWNIK REFERATU**

 **Infrastruktury, Rolnictwa**

 **i Ochrony Środowiska**

 **ROMAN NOWAK**

**Kluczewsko; 07.01.2019r.**

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest: „**Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”.**

**Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze, z wyłączeniem projektów grantowych.**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Dobromierz poprzez wykonanie:

* Utwardzenia alejek o szerokości 2,0 m i długości ok. 490,0 m, oraz o szerokości 4,0 m i długości ok. 150,0 m przy pomocy kruszywa łamanego 4-31,5 mm wraz z zamiałowaniem powierzchni komunikacyjnych kruszywem frakcji 0-2 mm, oraz z montażem jako obramowanie obrzeży typu ekobord o wysokości 78 mm,
* Montażu i ustawieniu ogrodzenia parkowego metalowego o wysokości 2,0 m i długości ok. 194 mb na cokole z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z montażem bramy wjazdowej metalowej o wysokości 2,70 m i szerokości 4,00 m oraz wejściowej metalowej o szerokości 1,20 m i wysokości 2,00 m,
* Wykonanie słupów, przy bramie i przy furtce ogrodzenia parkowego, żelbetowych otynkowanych o wymiarach 0,50 x 0,50 x 2,80 m wraz z daszkami czterospadowymi,
* Wykonanie montażu elementów małej architektury,
* Ustawienie drewnianej altany 4,00 x 7,00 m,
* Wykonanie utwardzenia miejsc miejsc postojowych,
* Wykonanie nawierzchni trawiastych wraz z humusowaniem i przygotowaniem podłoża.

Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa Przedmiar Robót oraz opis i zagospodarowanie terenu.

Jeżeli, w SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza produkty i usługi równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Jeżeli, w SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na produkty i usługi równoważne oraz rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień:**

|  |  |
| --- | --- |
| 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów |  |

1. **Termin realizacji zamówienia:** do 15 maja 2019r..
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku zastosowania przedmiotowego przepisu Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia księgi obmiarów*.*
3. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a *Prawa* Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu na roboty budowlane zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę:
8. **sposób dokumentowania zatrudnienia osób:**

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami. Kopie umów należy sporządzić w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych w szczególności adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia , itp.

1. **uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę postawionych w tym zakresie wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia:**

- w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę w określonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kary umownej w wysokości **200,00 zł** (dwieście złotych) za każdy dzień zwłokiw niedostarczeniu dokumentu – kopii umowy o pracę.

1. **rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:**
* wykonywanie prac związanych z kształtowaniem terenów zielonych.

Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku gdy ww. czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmująca kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielna funkcję w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Obowiązki Wykonawcy w ww. zakresie zostały opisane w §4 wzoru umowy.

1. **Dopuszcza się istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 *Prawa* oraz w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:**
2. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin;
3. Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;
4. Zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie;
5. Wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót;
6. Zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:
* udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie realizacji zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót;
* wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
* zaistnieniem siły wyższej. Siłami wyższymi w rozumieniu Zamawiającego są m.in.: złośliwe uszkodzenie ważnych urządzeń, pożar, zalanie, protesty.

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek strony umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy wyrażą zgodę.

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

**OFERTA PRZETARGOWA**

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….……….…..…

Adres Wykonawcy……………………..………..……………………………………..………..…………

Telefon …….….…………….... E-mail ……………………..……………

NIP ...…..…………………. Faks ……………………...……………

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK / NIE\*

\* niepotrzebne skreślić

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadaniepn. **„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”** składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

* 1. **Oferta jest złożona przez:**

a) **firmę**\*………………………………………………………………………………………….………..

*(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)*

która ustanowiła\*/nie ustanowiła\* pełnomocnika do reprezentowania:

a-1) w postępowaniu,

a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

*(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)*

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty\*

b) **spółkę cywilną**\* składającej się z następujących wspólników:

 - .................................................................................................................................................................

 - .................................................................................................................................................................

która ustanowiła\*/nie ustanowiła\* pełnomocnika do reprezentowania:

 b-1) w postępowaniu,

 b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

 *(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)*

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

c) **konsorcjum**\*zawiązane w składzie:

………………………………………………………………..…………Wykonawca – lider konsorcjum,

………………………………………………………………..………Wykonawca - członek konsorcjum,

…………………………………………………………………..……Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanawia pełnomocnika do reprezentowania:

 c-1) w postępowaniu,

 c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

 *(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)*

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

* Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 *Kodeksu cywilnego.*
* Zgodnie z art. 141 *Prawa* Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

\*niepotrzebne skreślić

* 1. **Termin realizacji zadania – do 15 maja 2019r.**
	2. **Warunki płatności** – **zgodnie z § 6 wzoru umowy**.
	3. **Warunki gwarancji – zgodnie z § 11 wzoru umowy z zastrzeżeniem pkt. 9 formularza ofertowego.**
	4. **Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.**
	5. Oświadczamy, że podana w niniejszej Ofercie przetargowej cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
	6. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
	7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie/formach określonych w art. 148 ust. 1 pkt.1 – 5 *Prawa* w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego.
	8. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za **cenę**: …………………. zł brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………….

**II kryterium** – **okres gwarancji**: .......... miesięcy

(\*\* minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy)

* 1. Informuję, że wybór mojej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług i stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy).

Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:

1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego: ..…………..…………………….…….……….\*\*\*
2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: …………..………………..………….…\*\*\*

**\*\*\*należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.**

* 1. Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający pobierze oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 *Prawa*:

 …………………………………………… …………………………………………….

 (*adres strony internetowej)*  *(dokument/oświadczenie)*

**12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**\*** **Należy wykreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.**

**Załącznikami do oferty są:**

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika,
4. Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum.

 ……………………………………………………………

 *(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)*

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

|  |
| --- |
| **INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**z załącznikami1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu;1. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych;
3. Wykaz osób;
4. Wzór zobowiązania.
 |

**Rozdział 1 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 *Prawa;*
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej i zawodowej: wykonali (zakończyli), w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda;

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 *Prawa*.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 *Prawa*).

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 *Prawa*).

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 *Prawa* (art. 22a ust. 3 *Prawa*).

**W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 *Prawa*).**

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a *Prawa*, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania załączono do SIWZ.

Zobowiązanie ma być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający i dołączone do formularza „OFERTA PRZETARGOWA”.

**Rozdział 2 - PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA w ART. 24 ust. 5**

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) **– art. 24 ust. 5 pkt 1 *Prawa;***
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych - **art. 24 ust. 5 pkt 5** ***Prawa;***
3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust.5 pkt 5 -**art. 24 ust. 5 pkt 6** ***Prawa;***
4. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych - **art. 24 ust. 5 pkt 7** ***Prawa;***
5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - **art. 24 ust. 5 pkt 8** ***Prawa.***

**Rozdział 3 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

1. Do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 *Prawa*) -**Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.**
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

**Wzór zobowiązania załączono do SIWZ**.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego.
2. **Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 *Prawa*, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *Prawa*.** W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 **Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.**

**Zamawiający korzysta z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 *Prawa.***

W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 *Prawa*) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 *Prawa*. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust. 3 *Prawa*

1. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust. 2 *Prawa*):**
2. **wykazu robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3. **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 *Prawa*;

Zamawiający samodzielnie pobierze właściwy dokument za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych.

Zamawiający **żąda** od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a *Prawa,* przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt b (§9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia).

**Rozdział 4 - PODMIOTY ZAGRANICZNE**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale 3 pkt. 6 lit. b składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony z terminem jak powyżej).

**Rozdział 5 - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ**

1. Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów.
2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Gmina Kluczewsko, 29 – 120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12.
3. Godziny urzędowania – poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
4. W przypadku przekazu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

Numer faksu Zamawiającego +48 44/781-42-24; adres e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:

- pytań;

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;

- informacji o odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców;

- informacji o wyniku postępowania;

- pisma informującego o przedłużeniu lub nie przedłużeniu terminu związania ofertą.

**Rozdział 6 - WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ**

**Z WYKONAWCAMI**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

* Roman Nowak – tel. 44/781-45-20

**Rozdział 7 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

**Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca będzie związany ofertą **30** dni od terminu składania ofert.

**Rozdział 9 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. O wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w Rozdziale 5 - Informacje o sposobie porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: *Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury pn.* **„*Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I*”.**
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 *Prawa.*
6. Odpowiedzi na pytania do SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
8. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
9. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego:

**Gmina Kluczewsko**

**ul. Spółdzielcza 12**

**29 – 120 Kluczewsko**

z dopiskiem: **Oferta dot. zamówienia publicznego pn**. *.* **„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”**. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

**Rozdział 10 - INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA**

1. Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.
2. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na podstawie art. 23 ust. 2 *Prawa* ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane przez Zamawiającegooświadczenie podpisuje ten sam pełnomocnik.
4. W przypadku gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.
5. Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a *Prawa* oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.
6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą.
9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
10. **Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem umowy przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.**
11. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
12. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
13. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego.
14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 *Prawa* nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

1. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 *Prawa,* a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a *Prawa* jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Rozdział 11 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

**do dnia 22 stycznia 2019 r., do godziny 10:00**

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie  **10:30**  na Sali Narad Rady Gminy Kluczewsko,

ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko, pokój 21.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 *Prawa* niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej [www.bip.kluczewsko.pl](http://www.bip.kluczewsko.pl) informacje dotyczące:

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

**Rozdział 12 - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dodatkowo do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach wynikających z dokumentacji projektowej a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji projektowej.
4. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy (w wersji uproszczonej), na podstawie którego wyliczył cenę oferty.
6. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług.

**Rozdział 13 - OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY**

Przy ocenie ofert będą obowiązywały dwa kryteria przedmiotowe:

**I kryterium: cena (waga 60%) – 60 pkt.**

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 60, gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert; Cb - cena oferty badanej.

**II kryterium: okres** **gwarancji (waga 40%) – 40 pkt.**

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg wzoru: [(G – 36) : 24] x 40

gdzie: G – okres gwarancji (w miesiącach) zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

**UWAGA:** Podanie okresu gwarancji poniżej minimalnej wartości 36 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 *Prawa*.

Maksymalna ilość punktów przyznana Wykonawcy w kryterium okres gwarancji wynosi 20 pkt. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt.

Okres gwarancji winien być wyrażony w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

**Rozdział 14 - FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY**

1. Zgodnie z art. 92 *Prawa* o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania faxem lub elektronicznie i pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej.
2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 *Prawa*  z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a *Prawa*.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy w zakresie wykonywanych robót, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami na kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert*.*

**Rozdział 15 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zgodnie z § 12 wzoru umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie/formach określonych w art. 148 ust. 1 *Prawa* w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego.

**Rozdział 16 - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI *Prawa,* przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 *Prawa.*

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych w art. 182 *Prawa.*

**Rozdział 17 - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH**

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kluczewsko z siedzibą Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko, e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl , tel. +48 44 781-42-46*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko jest P. Leszek Wasela,
*kontakt:* ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko; e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl \*;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 *Prawa*;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 *Prawa*, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach *Prawa*, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z *Prawa*;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Działając w imieniu:

nazwa (firma) Wykonawcy: ................................................................................................................

………………………………………………………………….……………………………………..

adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….…….

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **„*Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I*”**, oświadczam, że:

1. Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
2. w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……… *Prawa* (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 Prawa).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 *Prawa* Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..……………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,**

**NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………..……………..…… (*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,**

**NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**INFORMACJA O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Jednocześnie oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

nazwa (firma) podmiotu: .................................................................................................................................

adres podmiotu: ..............................................................................................................................................

zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego: ........................................................................................................................................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia:

nazwa (firma) podwykonawcy: .......................................................................................................................

adres podwykonawcy: .....................................................................................................................................

zakres prac (wartość lub procentowa część zamówienia): ..............................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................................. ........................................................................

 miejscowość, data (podpisy i pieczęcie imienne osób

 reprezentujących Wykonawcę)

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

**Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………..

…………………………………………………….……………………………….……..…

Adres Wykonawcy:…………………………………………….…………………………...

………………………………………………………………………………………………

Informuję, że:

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *Prawa*, z żadnym z wykonawców z listy Wykonawców biorących udział w niniejszym zamówienia publicznym\*;
* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *Prawa*, z wykonawcami z listy Wykonawców biorących udział w niniejszym zamówienia publicznym\*.

**\* niepotrzebne skreślić**

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 229) wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

 ………….……………………………………………..

*(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę)*

**Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 *Prawa*, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *Prawa*.**

**Dokument należy złożyć w oryginale.**

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

**Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)**

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1b pkt. 3 *Prawa,* dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, czyniących nas zdolnymi do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia **oświadczamy**, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot robót**należy podać: - czy robota polegała na remoncie, modernizacji podłóg na obiekcie sportowym (jakim)  | **Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane** | **Data****wykonania****dd/mm/rrrr** | **Wartość** **robót (brutto) zł** |
| **1.** | ………………………………………………………………………………………………………………  |  |  |  |
| **2.** | ………………………………………………………………………………………………………………  |  |  |  |

Do wykazu załącza się dowody potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane należycie oraz że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

**Uwagi Zamawiającego:**

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 ……………………………………………………………

*(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę)*

**Oznaczenie sprawy: B.271.1.2019**

*„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I”*

**Zobowiązanie**

………..………………………………………………………………………………………………………

nazwa podmiotu udostępniającego

…………..……………………………………………………………………………………………………

nazwa podmiotu przyjmującego/Wykonawcy

Zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

(zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa)

…………………………………………………………………………………………………………………

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

(czynny udział np. podwykonawstwo)

……………………………………………………………………………………………………………………

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót budowlanych)

……………………………………………………………………………………………………………………

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,

których wskazane zdolności dotyczą

 …………………………………………………….

*(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących*

*podmiot udostępniający)*

**Uwaga: Zobowiązanie należy w oryginale załączyć do oferty w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.**