Zamawiający:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko”

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych 2004r.

(Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.)

Znak sprawy: B.271.6.2018

Zatwierdzam:

KIEROWNIK REFERATU

Infrastruktury, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

ROMAN NOWAK

Kluczewsko; 08.05.2018r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko

tel.: 44/781-42-46; faks: 44/781-42-24

e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl;

adres strony internetowej: www.kluczewsko.gmina.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00-15:00

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp".

  - Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej                          w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Postępowanie opatrzone zostało numerem B.271.6.2018. W pismach kierowanych do Zamawiającego, zaleca się posługiwanie powyższym numerem.

  - Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko” złożonego do Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia do Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części:

Część 1 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Instalacje sanitarne

- Demontaż istniejącej kotłowni olejowej.

- Demontaż zbiorników na olej.

- Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów).

- Montaż kotła na biomasę.

- Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne).

- Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne.

- Montaż pompy ciepła powietrze-woda.

- Demontaż kotła olejowego wraz ze zbiornikami oleju w kotłowni Hali Sportowej.

- Montaż kotła na biomasę w kotłowni Hali Sportowej.

Instalacje elektryczne

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych.

- Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw.

- Przygotowanie podłoża do montażu przewodów.

- Zamocowanie przewodów do podłoża.

- Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej.

- Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej.

- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym.

- Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła.

- Montaż listwy instalacyjnej PCV.

- Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła.

- Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,60 kWp

(konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 15,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót).

Roboty ogólnobudowlane

- Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu).

- Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych).

- Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych).

- Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.

- Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia.

- Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy płytami grub. 8 cm, oraz hali sportowej grub. 6 cm,  wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy.

- Ocieplenie stropu od spodu – podcieni przy wejściach płytami styropianowymi grub. analogicznie jak elewacje.

- Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu).

- Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym.

- Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych.

- Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.

- Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową.

- Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi.

- Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych.

- Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku.

- Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Montaż (w części elewacji) rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

- Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy (skrzydło wschodnie i część zachodniego) z użyciem wełny mineralnej gr. 22 cm.

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną).

- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku (skrzydło południowe) wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

Część 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Instalacje sanitarne

- Demontaż istniejącej kotłowni węglowej.

- Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów).

- Montaż kotła na biomasę.

- Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne).

- Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne.

- Montaż pompy ciepła powietrze-woda.

Instalacje elektryczne

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych.

- Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw.

- Przygotowanie podłoża do montażu przewodów.

- Zamocowanie przewodów do podłoża.

- Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej.

- Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej.

- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym.

- Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła.

- Montaż listwy instalacyjnej PCV.

- Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła.

- Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,10 kWp

(konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 10,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót).

Roboty ogólnobudowlane

- Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu).

- Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych).

- Demontaż krat okiennych.

- Prostowanie, uzupełnianie i malowanie zdemontowanych krat okiennych. Montaż po zakończeniu ocieplania ścian.

- Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych).

- Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.

- Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia.

- Ocieplenie ścian budynku głównego (część stara) płytami styropianowymi grub. 10 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 6 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy.

- Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu).

- Wykonanie/odtworzenie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym.

- Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych.

- Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.

- Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub.                   12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową.

- Demontaż istn. daszku nad wejściem do kotłowni.

- Montaż nowego daszku nad wejściem do kotłowni.

- Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi.

- Renowacja balkonów.

- Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych.

- Naprawa murów oporowych, i ścian przy drzwiach zewnętrznych.

- Naprawa studzienek doświetlających.

- Naprawa komina wolnostojącego

- Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku.

- Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

- Drobne naprawy i gruntowanie pokrycia dachowego z papy (stropodach nad salą gimnastyczną i łącznikiem).

- Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem z użyciem styropapy gr. 26 cm.                                            - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (sala gimnastyczna i łącznik).

- Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych.

- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

Część 3 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Instalacje sanitarne

- Demontaż istniejącej kotłowni olejowej.

- Demontaż zbiorników na olej.

- Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów).

- Montaż kotła na biomasę.

- Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne).

- Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne.

- Montaż pompy ciepła powietrze-woda.

Instalacje elektryczne

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych.

- Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw.

- Przygotowanie podłoża do montażu przewodów.

- Zamocowanie przewodów do podłoża.

- Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej.

- Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej.

- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym.

- Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła.

- Montaż listwy instalacyjnej PCV.

- Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła.

- Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 kWp

(konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 6,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót).

Roboty ogólnobudowlane

- Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu).

- Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych).

- Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych).

- Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.

- Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia.

- Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 10 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy.

- Ocieplenie stropu od spodu – podcień przy wejściu głównym do budynku (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm.

- Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu).

- Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym.

- Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych.

- Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.

- Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową.

- Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi.

- Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych.

- Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku.

- Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

- Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną z użyciem styropapy gr. 11 cm.

- Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy z użyciem wełny mineralnej gr. 16 cm.

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną).

- Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych.

- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych 
i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy w/w robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości 
do 10% zamówienia podstawowego.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

45000000-7  Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- Jeżeli,  w SIWZ  Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza produkty i usługi równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Jeżeli, w SIWZ  Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na produkty i usługi równoważne oraz rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda aby Wykonawca robót wykonał roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materiałowym istniejącym na rynku od min. 5 lat, przy zastosowaniu materiałów 
o nie gorszych parametrach technicznych określonych w audytach energetycznych 
i projektach budowlanych sporządzonych dla każdego z obiektów. Wybrany system powinien posiadać min. 5 letnią gwarancję producenta.

- Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie mniej niż 3 osób wykonujących czynności związane z wykonaniem robót ziemnych, izolacyjnych i elewacyjnych.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez wykonawcę lub jego podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W ramach czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od wykonawcy w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników  wykonujących wskazane.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną, dwie, lub trzy części zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy który nie może być dłuższy niż do dnia 14.09.2018r.  z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca  może wskazać w ofercie jedną z niżej wskazanych dat:

- 31.08.2018r.,

- 07.09.2018r.,

- 14.09.2018r.

Wskazanie w ofercie daty z naruszeniem powyższego warunku będzie podstawą 
do uznania oferty wykonawcy za sprzeczną z SIWZ.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji XI ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Część 1, 2, i 3  zamówienia:

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż  500 000 zł (słownie: pięćset  tysięcy złotych 00/100). Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać się sytuacją ekonomiczną lub finansową dla każdej części zamówienia odrębnie.

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną o wysokości minimum 500.000,00 złotych.

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zadanie polegające na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, o minimalnej wartości wykonanych robót wynoszącej:

- 800.000,00 złotych brutto dla części numer 1,

- 500.000,00 złotych brutto dla części numer 2,

- 500.000,00 złotych brutto dla części numer 3,

- o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami (kierownik budowy i kierownik robót), którzy odpowiednio 
co najmniej 3 razy byli kierownikiem budowy i robót przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych, oraz posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej (kierownik budowy) - dotyczy części 1, 2 i 3,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) - dotyczy części 1, 2 i 3

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z  2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725), osoby wyznaczone 
do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku 
do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- PODSTAWY  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku 
do którego zachodzi którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

  - Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 
z postępowania także wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344),

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

  - Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców w stosunku 
do których okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia zaistniały w okresach, 
o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust.1 i 2 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

  - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

  - Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w SIWZ. Wykonawca może złożyć jedno oświadczenie  w przypadku składania oferty  na więcej niż jedną część zamówienia.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa 
w ust.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 zamieszcza informacje 
o tych podmiotach.

  - W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada żądając właściwych oświadczeń i dokumentów czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w ust. 6.

  - Na wezwanie Zamawiającego, wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej 
w danej Części zamówienia zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia 
i dokumenty:

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

      - na potwierdzenie warunku określonego w sekcji  X  ust. 1 pkt 1 SIWZ:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego wyżej dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp,

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000 zł.

      - na potwierdzenie warunku określonego w sekcji  X  ust.1 pkt  2  lit.a  SIWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

      - na potwierdzenie warunku określonego w sekcji  X ust.1 pkt 2 lit. b SIWZ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

      - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

      - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

      - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- W celu potwierdzenia ,że  roboty termomodernizacyjne zostaną wykonane w jednym systemie materiałowym istniejącym na rynku od minimum 5 lat Wykonawca  przedłoży:

        - Aprobatę techniczną lub inny dokument z którego będzie wynikać jaki system (jakiego producenta) wykonawca zamierza zastosować przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych,

        - Karty techniczne zawierające parametry techniczne poszczególnych elementów wybranego systemu materiałowego,

        - Dokument wystawiony przez producenta potwierdzający że wybrany system materiałowy istnieje na rynku od min. 5 lat,

        - Dokument potwierdzający że wybrany system materiałowy posiada minimum 
5 letnią gwarancję producenta.

7. Jeżeli, okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów.

8.Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 B:

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; dokumenty wystawione muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych w ust.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w odpowiednich terminach. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6B pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 6., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.  22A PZP

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten np. zobowiązanie w formie pisemnej należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego Załącznik nr 9 do SIWZ.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający, jeżeli nie wynika to z dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2 zażąda dokumentów, które określają w szczególności:

    - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    - zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

    - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w sekcji 
XI SIWZ.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w sekcji X SIWZ.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji XII SIWZ.

- PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa 
w sekcji XI SIWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w sekcji XII ust. 4 SIWZ składa każdy z wykonawców.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem, należy kierować na adres:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko,

każda korespondencja musi być oznaczona w tytule/temacie nr postępowania:  
       B.271.6.2018

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Roman Nowak,  Urząd Gminy Kluczewsko – tel.44 7814520 
e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl

Numer faksu. 44 7814224

  - Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.1219).

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.

  - W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego 
na numer faksu i adres e-mail podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów do wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie otrzymania dokumentu przez wykonawcę.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:

- dla części 1 zamówienia - w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

- dla części 2 zamówienia - w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

- dla części 3 zamówienia - w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

  - Wadium może być wniesione w:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Włoszczowa o/Kluczewsko Nr 07 8525 0002 0031 0300 0013 0266, z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr B.271.6.2018 na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko, Część … ". 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

W przypadku  wniesienia  wadium w  innej formie   niż pieniądz – oryginał dokumentu

winien być  złożony w ofercie w oddzielnej kopercie.

  - Z treści dokumentu wadialnego musi wynikać nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Zaleca się przygotowanie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

  - Do oferty na tę Część zamówienia na którą wykonawca się ubiega należy załączyć:

    - oświadczenie lub odpowiednio oświadczenia wstępne, o których mowa w sekcji XII  SIWZ,

    - oświadczenie o udostępnieniu zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

    - uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł 
w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa,

    - dowód wniesienia wadium,

    - pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie,

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę bądź osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym bądź ewidencyjnym wykonawcy, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - inne niż oświadczenia, o których mowa 
w Sekcji XII ust. 6B SIWZ, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  - Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie, oraz zawierała spis treści.

  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

nr postępowania B.271.6.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM:

[28.05.2018r. , godz. 10.30]

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany 
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 
do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób wskazany w Sekcji XVII ust. 14 SIWZ w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kluczewsko 
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko (Biuro obsługi interesanta), nie później niż do dnia [28.05.2018, godz10.00.]

  - Otwarcie jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, o godz. 10.30.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Ceny należy podać w odniesieniu do części, której oferta dotyczy.

  - Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

  - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Cena ofertowa (brutto w zł) jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia w ramach danej części której dotyczy.  Cenę należy podawać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbowo i słownie (podanie ceny w innych walutach lub w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty).

  - Cenę traktować należy jako stałą niezmienną i ostateczną przy wykonaniu wszystkich elementów zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów mających wpływ 
na jej wysokość.

  - Cena oferty musi być podana jako: cena brutto tj. zawierająca należny podatek VAT 
od towarów i usług.

- BADANIE OFERT

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny .

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Ocenie podlega każda część oferty odrębnie.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

      - Kryterium nr 1 - cena (C) - waga 60 % (60 pkt)

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C o ) x 60 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o – cena brutto oferty badanej (zł)

      - Kryterium nr 2 – termin realizacji zamówienia - waga 30 % (30 pkt).

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia dla wykonania całego przedmiotu w następujący sposób:

- za zaoferowanie wykonania całego przedmiotu zamówienia do dnia 14.09.2018r. – 10pkt,

- za zaoferowanie wykonania całego przedmiotu zamówienia do dnia  07.09.2018r. –

20 pkt.

- za zaoferowanie wykonania całego przedmiotu zamówienia do dnia  31.08.2018r. –

30 pkt.

Wykonawca, którego oferta zawierać będzie oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym 14.09.2018r. zostanie odrzucona z postępowania 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

      - Kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi - waga 10 % (10 pkt).

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium, jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat w następujący sposób:

- oferowana długość okresu gwarancji 5 lat – 0 pkt

- oferowana długość okresu gwarancji 6 lat – 5 pkt

- oferowana długość okresu gwarancji 7 lat – 10 pkt

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji wyrażoną                            w pełnych latach. Wykonawca, którego oferta zawierać będzie oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres krótszy niż 5 lat zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Dla poszczególnych części zamówienia za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dal każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania  współpracy  (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy do czasu wykonania zamówienia.

  - Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym  wyznaczającym terminy realizacji poszczególnych elementów robót

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w sekcji XXIII SIWZ.

  - Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy- załączniku nr 10 do SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej: „zabezpieczeniem” w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

  - Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

BS Włoszczowa o/Kluczewsko Nr 07 8525 0002 0031 0300 0013 0266

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w ust. 11 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
i poręczeniach powinny mieć terminy ważności wydłużone każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów rękojmi wynikających z umowy.

  - Dokument, o którym mowa w ust.14 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- WZÓR UMOWY

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w  ust, 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

  - Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

  - W przypadku gdy na poszczególne części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoży ten sam Wykonawca zostaną sporządzone odrębne umowy dla każdej części.

- PODWYKONAWCY

  - Zamawiający na podstawie art. 36 a ust 2 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców – wzór Wykazu podwykonawców, stanowi załącznik nr  5  do SIWZ.

- Pozostałe wymagania w zakresie podwykonawstwa określono we wzorze  umowy – Załącznik nr  10  do SIWZ

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

      - W toku postępowania wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym 
w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy  Pzp.

- INNE INFORMACJE

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. o wartości do 10% zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp..

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty.

- Dokumentacja techniczna.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu pozostałych warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz podwykonawców.

- Oświadczenie wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz robót.

- Wykaz osób.

- Wzór zobowiązania.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

WYKONAWCA: ............................................................................................................................

adres   ul. ................................... kod ……… miasto ……………………….. kraj …………… nr telefonu..................................... nr faksu......................................

adres e-mail…………………….

WYKONAWCA 1(...........................................................................................................................

adres   ul. ................................... kod ……… miasto ……………………….. kraj …………… nr telefonu..................................... nr faksu......................................

adres e-mail…………………….

WYKONAWCA 2(...........................................................................................................................

adres   ul. ................................... kod ……… miasto ……………………….. kraj …………… nr telefonu..................................... nr faksu......................................

adres e-mail…………………….  korespondencję należy kierować na adres:

WYKONAWCA: ............................................................................................................................

adres

ul. ...................................

kod ……… miasto ………………………..

kraj ……………

nr telefonu.....................................

nr faksu......................................

adres e-mail…………………….

Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □  przedsiębiorcą((

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
na terenie Gminy Kluczewsko”

| Kryterium | Część 1 | Część 2 | Część 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Cena | netto | Brutto | netto | brutto | netto | brutto |

- część 1ˡ zamówienia

Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:……………

netto (bez Vat) ............................................................................................................

słownie złotych ............................................................................................................

stawka podatku VAT ......... %

brutto (z Vat) ...............................................................................................................

słownie złotych .............................................................................................................

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do ……..²

Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji wynoszącą .. lata □, …lata □, … lat □³

- część 2ˡ zamówienia

Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:……………

netto (bez Vat) ............................................................................................................

słownie złotych ............................................................................................................

stawka podatku VAT ......... %

brutto (z Vat) ...............................................................................................................

słownie złotych .............................................................................................................

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do…………..²

Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji wynoszącą .. lata □, …lata □, … lat □³

- część 3ˡ zamówienia

Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:……………

netto (bez Vat) ............................................................................................................

słownie złotych ............................................................................................................

stawka podatku VAT ......... %

brutto (z Vat) ...............................................................................................................

słownie złotych .............................................................................................................

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do……….…²

Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji wynoszącą .. lata □, …lata □, … lat □³

ˡ  Wykonawca zobowiązany jest wskazać na którą część zamówienia składana jest oferta  
   pozostałe części pozostawia nie wypełnione bądź przekreślone.

²  Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania zamówienia, jedną z trzech dat: 
   14.09.2018r.; 07.09.2018r.; 31.08.2018r.

³  Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną gwarancje w latach, jedną z trzech: 
   5 lat, 6 lat lub 7 lat.

Oświadczam, iż:

- Przedmiot zamówienia wykonam w terminach i na warunkach określonych w SIWZ.

- Akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, iż  wykonam roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materiałowym tj. przy zastosowaniu ……………………………..………….

- Wadium w kwocie ……………. PLN (słownie: …………….. 00/100) zostało wniesione w formie .......................................

- Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam, że oferta nie zawiera((( / zawiera(((  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................

- Jednocześnie informujemy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego(((:

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług ……, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto (((.

- Oferta została złożona na ............. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr .............

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:

- ...............................................................................

...............................................................................

- ...............................................................................

- ...............................................................................

- ...............................................................................

- ...............................................................................

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

___________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik  nr  3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Część ……… zamówienia

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………………..………………………...............……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego)  odnośnie wskazanej powyżej przesłanki: ……………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze  ………………………………………………………………........................

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:......................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. **

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu, na którego zasoby się powołuję podstawy  wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego) odnośnie wskazanej powyżej przesłanki: ……………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ww. podmiot podjął następujące środki naprawcze  ………………………………………………………………........................**

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w                  
                 dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

** niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik  nr  4 do SIWZ

………………………………

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

Część … zamówienia

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………………..……………………….……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pn:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Sekcji X ust.1 SIWZ.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Sekcji X SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

- …………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

- ……………………………………………………………………………………………………….w następującym zakresie: ………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

- ………………………………………………………………………………………………………. w następującym zakresie………………………………………..…

………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

......................................., dnia .....................

(Miejscowość)

............................................................................................

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych i z żądaniem Zamawiającego  w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

Część … zamówienia

oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

Firmy podwykonawców

| Lp. | Nazwa firmy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| ….. |  |

- Podwykonawcy/Podwykonawcom zostanie powierzona następująca wartość ………… lub procentowa część ………. zamówienia

Uwaga: oświadczenie jest składane wraz z ofertą, w przypadku, gdy powyższe informacje dotyczą wykonawcy, który wykona samodzielnie przedmiot zamówienia, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko”

Część ……. zamówienia

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl.

- *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z poźn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 
o udzielenia zamówienia:

………………………………………………………………………………

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. że powiązania z wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

Podpis**

- * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z poźn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpis/y osób/osoby wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………..……..

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko„

Część … zamówienia

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót brutto w PLN | Data wykonania | Miejsce wykonania | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające, czy  roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 8  do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………..……..

WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko",

Część … zamówienia

oświadczam, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego skierujemy następujące osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, określone w Sekcji X ust. 1 pkt 2b SIWZ:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności- przewidziana funkcja | Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia | Doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 1……………….. 2……………….. 3……………….. |  |
| 2. |  |  |  | 1……………….. 2……………….. 3……………….. |  |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 9  do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY PZP  DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  pn:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

Część … zamówienia

Ja: …………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

Działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu)

do dyspozycji wykonawcy : ………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

Oświadczam, iż:

1) udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania przez wykonawcę  udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………

W związku z tym, że oddaję do dyspozycji wykonawcy zasoby, dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia  oświadczam, że zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą* (wykreślić , jeżeli nie dotyczy takich zasobów).

| (miejscowość) |  |  | (data) |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Złącznik nr  10  do SIWZ

UMOWA NR ……/2018

Zawarta w dniu ………… roku w Kluczewsku pomiędzy:

Gminą Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, NIP: 6090003613, REGON: 590648050 reprezentowaną przez:

Rafała Pałkę –  Wójta Gminy Kluczewsko,

przy kontrasygnacie Aleksandry Kuzdak – Skarbnika

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej: „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego    zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z  2017r.,   poz. 1579 z późn.zm.) - zwaną w treści umowy „ ustawą PZP” - Strony zawierają umowę                            o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”  Część …,

- Szczegółowy opis robót budowlanych  zawiera:

- dokumentacja projektowa, audyt energetyczny,

- specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych,

- S.I.W.Z.

- Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami  dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.  Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu 
na każde jego żądanie.

- Wykonawca  wykona roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materiałowym tj. przy zastosowaniu …………………………….(  wskazany w ofercie  ).

- W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne                                  lub równoważne materiały, wyroby  i inne urządzenia w stosunku do tych  określonych przez Zamawiającego  w dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiającego                  i projektanta na piśmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem  stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych rozwiązań równoważnych  po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji  sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i  wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią  prawidłowe wykonanie  przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie  uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie  modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 5 i 6  Strony  wyodrębnią w protokole konieczności :

- roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty, wykonywane w zamian robót  opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane,  przez które rozumie się roboty opisanych  pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie stało się zbędne.

TERMINY

§ 2

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczający terminy realizacji poszczególnych elementów robót.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ……….. (zgodnie z zaoferowanym w ofercie).

- W terminie, o którym mowa w ust. 3,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- nie przekazania  przez Zamawiającego w  terminie  ustalonym  w  ust.1  Wykonawcy  placu budowy,

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,  które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie  
jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

- modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy                               w okolicznościach  wskazanych  w § 1 ust. 4 i  5 umowy,  z zastrzeżeniem  § 2ust. 7

- Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy   modyfikacja  sposobu  świadczenia Wykonawcy wynika  z  zastosowania  przez Wykonawcę  rozwiązań lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2  ust.1 umowy,

- przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie później niż w dniu przekazania placu budowy,

- odbioru  robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy,

- terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  w szczególności  w zakresie:

- jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- zgodności wykonywanych robót z  dokumentacją projektową,

- terminowości wykonywania robót w stosunku do terminów przewidzianych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących  robót budowlanych,

- wykonywania robót przez podwykonawców i rozliczeń z  podwykonawcami.

- spełnienia  wymagań w zakresie zatrudnienia  przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego inspektora nadzoru  lub  przez  innych  przedstawicieli.

- Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców  wymagań  w zakresie zatrudnienia  na podstawie  umowy  o prace  osób  wykonujących czynności  w ww. zakresie  są realizowane  poprzez:

- żądanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od wykonawcy w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.  wymogu i dokonywania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników wykonujących wskazane.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

- Wykonawca  jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w tym:

- przejęcia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym   zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy,

- doprowadzenie do placu budowy mediów, w tym wody i energii elektrycznej                          oraz uiszczanie z tego tytułu wszelkich opłat,

- wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu  budowy w należytym porządku,

- umożliwienie swobodnego użytkowania obiektu użyteczności publicznej jakiej są szkoły w trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych poprzez zabezpieczenie ochronne i wygrodzenie w szczególności wejść do budynku,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych                        oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny  i niezagrażający życiu i zdrowiu osób

- wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu  robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się właściwym personelem przy wykonywaniu robót,  w tym:

- zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie mniej niż 3 osób wykonujących czynności związane z wykonaniem robót budowlanych,

- zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych warunków pracy,

- koordynacji robót podwykonawców, którym  powierzył wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosowanej technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, przedstawienie próbek materiałów 
i atestów w celu oceny czy spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP                 i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca jest  zobowiązany umożliwić  przedstawicielom Zamawiającego oraz  organom  właściwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu                   oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14grudnia 2012r. 
o odpadach  (Dz.U. z 2018r. poz. 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.); ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bieżąco obowiązków informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm.)

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5

- Upoważnionymi przedstawicielami  Wykonawcy na budowie będą :

Kierownik Budowy: ………………..………… uprawnienia budowlane nr …………………

Kierownik Robót: ………………..………… uprawnienia budowlane nr …………………

Kierownik budowy oraz kierownik robót instalacyjnych będą uczestniczyć w całym procesie budowlanym.

- Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego sprawującymi nadzór inwestorski 
na budowie  będą:

- …………………………..,

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru w osobach wymienionych powyżej, 
do obowiązków których należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany  osób.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania wykazania przez Wykonawcę, iż  zgłoszone nowe osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne określone  w  S.I.W.Z.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 6

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy w kwocie:     ………….…………. zł brutto (słownie  zł: ……………..…………….. …/100 brutto) w tym należny VAT  w kwocie ……….

- Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

- W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się                  do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia.                   Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzeżeniem  zawartym w ust. 5.

- Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku gdy modyfikacja sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub zaoferowanych przez Wykonawcę równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń.

- W przypadku, o którym mowa w  ust. 4 Strony ustalają:

- wynagrodzenie za roboty zamienne,

- wynagrodzenie za roboty zaniechane.

- Wynagrodzenie  za roboty zamienne Strony ustalą na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową.

- Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w następujący sposób:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

- ceny materiałów, wyrobów i sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów, wyrobów i sprzętu nie objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala się  według  średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej                     o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.

- Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności  uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową w którym określi zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych w  kosztorysie ofertowym.

- Kosztorysy o których mowa w ust. 7, 8 i 9  po uprzednim sprawdzeniu  przez inspektorów nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych                    oraz wartość robót zaniechanych podlega wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości  niższej.

- Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej różnicy miedzy wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.                              W przypadku, gdy  wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiększeniu.

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIE

§ 7

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót wykonanych.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia.

- Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego.

- Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

PODWYKONAWCY I  ROZLICZENIA  Z PODWYKONAWCAMI

§ 8

- W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom  wykonanie części  zamówienia.

- Umowa  o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane  zawierana przez Wykonawcę z podwykonawcą   musi spełniać  wymagania określone   w  S.I.W.Z.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy w przypadku gdy:

- projekt umowy  nie spełnia  wymagań określonych w  S.I.W.Z,

- termin zapłaty wynagrodzenia  przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie  powierzonej   roboty budowlanej.

- Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy z dniem  upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem poświadcza przedkładający .

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane jest  uprawniony do zgłoszenia  pisemnego  sprzeciwu w przypadku gdy:

- umowa nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ,

- termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane,   jest dłuższy  niż 30 dni od dnia  doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie powierzonej   roboty budowlanej.

- Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu  o którym mowa w ust. 7.

- Postanowienia  ust.  2 –8  stosuje się odpowiednio  do   zmiany  umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy  (z  wyłączeniem umów                o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów                             o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. Termin zapłaty  wynagrodzenia  na rzecz   wykonawcy dostaw i usług  nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie powierzonej usługi lub dostawy.

- W związku z tym, iż niniejsza umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w całości - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym  udział  w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom                         lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw 
i usług na zasadach określonych w art.  143c  ustawy PZP.

- W przypadku gdy zajdą przesłanki do  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo  której przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są usługi i dostawy  zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia  w którym upłynął termin do złożenia  przez Wykonawcę  dowodów zapłaty, o których mowa w ust.11.

- W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy przestrzegać następujących zasad:

- przedmiot umowy winien być określony poprzez odesłanie do dokumentacji projektowej będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy, w sposób który pozwoli  
na ustalenie Zamawiającemu jaka część robót została zlecona dalszemu podwykonawcy,

- wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia, które za powierzoną część robót miał otrzymać podwykonawca    
i Wykonawca,

- zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego dalszemu podwykonawcy powoduje wygaśnięcie roszczeń Wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu.

- termin wykonania robót nie może naruszać terminów, którymi związany jest Wykonawca  z Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy,

- klauzule o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania dalszego podwykonawcy,

- termin  zapłaty wynagrodzenia  dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż  14 dni od dnia doręczenia faktury,

- żadne z postanowień umowy nie może być sprzeczne z treścią niniejszej umowy                        w szczególności modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego 
i Wykonawcy określonych niniejszą umową.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

- Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie                           w formie: …………………………….……………, w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego określonego w §  6 umowy, tj. w kwocie 	…. zł.

- Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego                       z umową wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dniu  odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia,                                w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,                    nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań 
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:

- 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.,

- 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi , zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

UBEZPIECZENIA

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę  nie niższą niż  suma  ubezpieczenia  w kwocie 500.000 złotych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego   posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA

§ 11

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego  odpowiedzialność za szkody wynikłe 
z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach 
i w wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc 
od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust.3 umowy  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto   ustalonego  w § 6 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego  
w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu płatności,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem  są  roboty budowlane  lub projektu jej zmiany   w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6  ust.1 umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  ustalonego   w §6  ust.1  umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzających wykonanie zleconej dostawy usługi lub roboty budowlanej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego  w §6  ust.1 umowy,

- za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w §6  ust.1 umowy,

- za  naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności  w zakresie wykonania robót budowlanych w wysokości  1000 złotych za każdy ujawniony przypadek,

- za  naruszenie obowiązku udziału kierownika budowy w całym procesie budowlanym poprzez osobiste stawiennictwo na terenie placu budowy w wysokości 500 złotych za każdy ujawniony przypadek,

- za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli 
w zakresie realizacji obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych  w wysokości  1000 złotych za każdy ujawniony przypadek,

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową tytułem naliczonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających                     w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145  ustawy PZP.

- Niezależnie od prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich  na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

- Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 14 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy                   w ciągu 7 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej dwóch bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

- Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia   wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

- Wykonawca  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy  usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac budowy,

- wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę staja się własnością  Zamawiającego  i  są przedmiotem rozliczeń,

- przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń  stosuje się stawki cenowe  z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 lit. b               i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§13

- Umowa  może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust.3 umowy,  na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy  na piśmie o ile zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania  części umowy.

- W przypadku  rozwiązania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5  umowy stosuje się odpowiednio.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 14

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad  wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót  oraz wadliwości materiałów   i urządzeń zastosowanych do wykonania.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji.

- Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie  strony  protokołu  
z odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na rok.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad                        i usterek w  terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi

- W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie  zobowiązany do zwrotu  wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.

- Niezależnie od gwarancji  Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym zastrzeżeniem , że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBÓT

§ 15

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy dla całości przedmiotu zamówienia.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego tj. inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w dzienniku budowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu zamówienia pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, będzie faktyczne wykonanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 7– ym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru.               Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować                    i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:

- dokumentację powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

- karty gwarancyjne,

- komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania 
w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty,

- protokoły odbiorów technicznych,

- protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji .

- Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku 
gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy nieprawidłowości 
i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 7 dni.

- Za wady uznaje się istotne  nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie 
nie jest możliwe w terminie do 7 dni

- Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się 
do usunięcia to,  Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia  wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

- Po upływie  wyznaczonego do usunięcia wad  terminu  Zamawiający  podejmuje  czynności  odbioru końcowego i w  przypadku stwierdzenia,  iż:

- Wykonawca usunął wszystkie wady - Zamawiający dokonuje odbioru końcowego,

- Wykonawca nie usunął wad - Zamawiający odstępuje od odbioru końcowego   
i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o których mowa w   par.  12  ust.2 lit. a  umowy

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

- Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

ZMIANY UMOWY

§16

- Zmiany umowy są dopuszczalne  w  przypadkach   określonych  w  art. 144  ust.1 , ustawy PZP   oraz  w  § 6 ust. 4 umowy.

- Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać 
i udokumentować Strona, która występuję z inicjatywą zmiany umowy.

- Strony  przed dokonaniem zmiany  umowy sporządzają  na piśmie protokół,    w którym  opisują   okoliczności  uzasadniające  zmianę umowy  i ustalają  zakres wprowadzonych  zmian.  Protokół  stanowi  podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.

- Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

- Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru

- W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Nr 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys  ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:

# Footnotes

( wypełnić w przypadku podmiotów występujących wspólnie

(( zaznaczyć właściwe

((( niepotrzebne skreślić

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

Uwaga: Wykonawca składa powyższy wykaz na wezwanie Zamawiającego- nie składa go wraz z ofertą

Uwaga: Wykonawca składa powyższy wykaz na wezwanie Zamawiającego- nie składa wraz z ofertą

Uwaga: dokument składany wraz z ofertą

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy